[image: image2.jpg]AUBERT&DUVAL



[image: image2.jpg]

	               Émetteur : :
	Marc DAUZAT
	Date :
	03 / 07 /2015

	
	Projet ECOTITANIUM
	Réf.
	


[image: image3.jpg]



Date de la réunion : 3 / 07 /2015
Participants : MB / PDL / RA / MD / JFD
[image: image4.jpg]



Lieu : Les ANCIZES
[image: image5.jpg]Compte-rendu
de reunion



Destinataire(s) : participants 
Copie(s) : 
Objet : Réunion Business Plan Ecotitanium

1. Document de Référence :
[image: image1.png]Lingots EcoTitanium (t) Année

Marchés 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

ICorrosion TA6V 466 726 1210 | 1210 859 696 538 472 472
Défense 24 42 61 79 97 121 139 151 151
Fasteners Internes 81 151 255 406 696 754 754 754 754
Motoristes Barres a Aubes 56 71 141 282 282 254 247 240 183
Médical 254 58] 473 501 501 501 501 501 501
Structures hors Airbus 61 121 182 242 387 436 520 520 520
Airbus (DoorFrames) 121 121 121 363 726 726 726 726 726
Motoristes Pieces Fixes 97 230 363 424 424 424 424 424 424
Motoristes Pieces Tournantes 0 0 0 0 61 121 182 242 303
Total 1160 | 1814 | 2805 | 3506 | 4032 | 4032 | 4031 | 4030 | 4034





2. Plan d’actions par marché
a. Corrosion :

· L’étude de marché donne environ une consommation de 8000T dont 5500T de barres mais une réactualisation des consommations et des prix de marché est nécessaire

· Différentes applications identifiées : forages profonds, gaz de schiste, corrosion Cl …
· Quelques consommateurs (forgerons et/ou stockistes) identifiés en GB

Actions :

· Identifier les clients et les volumes accessibles 

MB => A.Tronche

· Définir un plan d’actions commerciales


MB => A.Tronche

· Revalider les volumes cibles du BP
en attente éléments précédents

PDL

· A garder en mémoire : la production de lingots « Plasma direct »

RA

b. Défense
· quelques programmes consomment des volumes en France (produits méplats usinés)
· concurrent : Timet
Action :
· Etude de marché et plan d’actions commerciales
MB => G.Philippe

c. Fasteners Internes

· Développement prévu avec Brown Europe à hauteur de 600T à horizon 2023

· Pas de schéma industriel qui actuellement permette de produire des couronnes laminées de qualité acceptable sur toute la largeur de la gamme dimensionnelle.

· 5,5 à 17mm : possible à Langshyttan mais pas validé pour les diamètres <10mm

· 17 à 25mm : pas de solution industrielle

· > 25 mm : possible Ancizes si LAMA

Actions :

· Refaire un point précis avec Brown Europe sur leurs besoins futurs (15/07)
PDL
· Revoir le schéma industriel et ce qu’il faudrait faire pour couvrir toute la gamme de diamètres







MD

· Faire chiffrer une solution via Tifas




PDL

Nota : visite de LISI Villefranche : Si l’usine de Villefranche consomme des superalliages (PER3, 718, 286) et des aciers (inox et alliés), le TA6V est le produits le plus consommé dans le groupe sous forme de 

· Couronne poids de l’ordre de 200kg
· Diamètres : entre 4,89 et 12,7mm (majoritairement <5mm)

· Etat : tréfilé revêtu de graphite et/ou MoS2
· Pas de rayure et tolérance serrée 0,02m

· Concurrence : Dynamet et Perryman avec des offres en cours de ATI et VSMPO

· Matériau UKAD : validé avec des livraisons faites par Dynamet
La décision de lancer ou pas des essais est prise par la DG en fonction des intérêts du groupe, mais la demande de LISI Villefrance semble réelle. =>offre UKAD/Brown Europe.
d. Médical

· Clients potentiels identifiés (Aesculap, …)
· On ne sait pas produire les diamètres <54mm depuis la fermeture du laminoir de CY
Actions :

· Revoir le schéma industriel et ce qu’il faudrait faire pour couvrir toute la gamme de diamètres







MD

e. Motoristes Barres à aubes

· Marché de barres de diamètres 25 à 90mm.

· Techniquement on ne sait pas produire la qualité nécessaire.

Actions :

· Mettre la ligne du BP à 0





PDL
f. Structure hors Airbus

· Volumes paraissent très ambitieux d’ici 2022 compte tenu des éléments connus et des conditions d’accès au marché.

· Présentation de la filière lors du salon du Bourget

Actions :

· Revoir dans le BP les volumes accessibles et le plan d’actions commerciales
MB =>  A.Ragain
· Appel d’offre Embraer en cours



PDL


g. Airbus (Door Frames)

· A priori hors du Business UKAD initial 

· Avec Airbus, plus probablement 100T entre 2018 et 2020 puis augmentation à 600t en 2022 lors du renouvellement du contrat.

Actions :

· Revalider les 100T sup Airbus entre 2018 et 2020 
(21/07)

MB/PDL
· En fonction de la réponse d’Airbus, revoir le partage des volumes avec S.Gehler












MB/PDL
h. Motoristes Pièces fixes

· Discussion en cours avec Safran.
· Utiliser les fiches MCO pour les discussions à venir

Standard / PQ / DQ => objectif 125T de DP - soit 145T de lingots à se partager avec UKTMP 
i. Motoristes pièces tournantes

· Voir ci-dessus.
j. Autres Potentiels

· Rolls : à mettre à l’ordre du jour d’une future réunion


MB

· Hors BP : Pièces de train pour Messier en Ti5.5.5.3 : potentiel de 360T à se partager avec UKTMP après 2020. Faire une réponse avec un démarrage UKTMP/UKAD puis un mix UKTMP-EcoTi/UKAD ( environ 50/50) - Coûts de développement estimés à 3M€ dont 1M€ pour EcoTi





· Attente des infos de Boeing




L.Foucher

· Décision au niveau DG

3. Révision des cibles du BP et impact

· En fonction des éléments recueillis, prévoir de refaire un BP lors de la prochaine réunion (PDL) et de mesurer son impact économique (JFD)

PAGE  
1


